Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | Trevano | | |
| Data | 02.05.2023 | | |
| Mattino | 08:20 – 11:35 | Pomeriggio | - |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 08:20 – 08:30 🡪 Discussione LPI in generale  08:30 – 10:05 🡪 Lettura QdC, domande, bozza schema ER  10:05 – 10:15 🡪 Incontro perita  10:15 – 10:25 🡪 Struttura repository e diario  10:25 – 10:45 🡪 Diagramma di Gantt  10:45 – 11:10 🡪 Struttura base repository e documentazione di base  11:10 – 11:30 🡪 Stesura requisiti  11:30 – 11:35 🡪 Invio email e chiusura lavori |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Per la prima parte della giornata non ho avuto problemi, ho letto il QdC e scritto una serie di domande che ho poi posto al committente. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Anche se l’ho appena stesa e domani la rivedrò, sono nei tempi. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Terminare il diagramma di Gantt  Terminare l’analisi dei requisiti |