Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | Trevano | | |
| Data | 04.05.2023 | | |
| Mattino | 08:20 – 11:35 | Pomeriggio | - |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 08:20 – 09:15 🡪 Bozza di schema ER versione Chenn  09:15 – 09:50 🡪 Schema ER finale, versione Martin  09:50 – 10:10 🡪 Export e correzione script SQL  10:10 – 10:20 🡪 Commits e diario.  10:20 – 10:55 🡪 Use case  10:55 – 11:30 🡪 Inizio deisgn interfacce  11:30 – 11:35 🡪 Diario e chiusura lavori |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Sono partito con la progettazione dello schema ER. Partendo dagli appunti di ieri ho creato una bozza di schema ER con Chenn. Dopo una breve consultazione ho concluso che completare lo schema in Chenn non avrebbe avuto molto senso, per questo non ho incluso alcun attributo, questo schema infatti mi sarebbe servito solo per passare alla convenzione Martin. Una volta creata la struttura (visibile nel mio *git*) ho creato la struttura ER in Martin usando Workbench.  Mi sono accorto che nei diari ho lasciato il nome vecchio nel pie di pagina, corretto.  Per lo use case mi sono consigliato con il Prof. Petrini per capire come meglio disporre e impostare lo Use case.  Per il design delle interfacce sto utilizzando come idea un template bootstarp, saranno quindi abbastanza minimaliste come design.  Per farlo sto utilizzando: app.uizard.io  E smashinlogo |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Nei tempi, leggermente in anticipo sulla progettazione |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Terminare design interfacce  Inizio implementazione |