Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | Trevano | | |
| Data | 05.05.2023 | | |
| Mattino | 08:20 – 11:35 | Pomeriggio | 12:30 – 14:00 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 08:20 – 08:45 🡪 Design interfacce  08:45 – 09:00 🡪 Incontro perita  09:00 – 09:10 🡪 Revisione DB  09:10 – 09:20 🡪 Diario  09:20 – 09:50 🡪 Design interfacce  09:50 – 10:05 🡪 Discussione formatore  10:05 – 10:15 🡪 Pausa  10:15 – 10:20 🡪 Diario e risposte domande  10:20 – 10:35 🡪 Correzione diagramma ER  10:35 – 11:30 🡪 Design interfacce  11:30 – 11:35 🡪 Diario  12:30 – 12:45 🡪 Implementazione DB nuovo  12:45 – 13:30 🡪 Implementazione base sito  13:30 – 13:55 🡪 Documentazione e correzione schema di flusso  13:55 – 14:00 🡪 Diario e chiusura lavori |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Durante l’incontro con la perita sono sorte alcune domande, che devo porre al formatore:   1. Ci possono essere presentazioni in parallelo per una stessa classe? Ovvero, gli allievi di una classe devono assistere alla presentazione dei compagni?   **Risposta: in contemporanea è ok**   1. Il sito è aperto, ovvero i docenti non hanno login. Che succede se gli alunni scoprono l’URL?   **Risposta: Cosciente del problema, per questo LPI lo lasciamo via**   1. Devo prevedere più tipologie di sessione di progetti, ovvero qualcosa che esuli da 1°/2° semestre ed LPI?   **Risposta: Per ora va bene che si limiti ad una tipologia**   1. Che server mail devo utilizzare per inviare l’email? C’è qualche porta chiusa? Che indirizzo devo utilizzare, può andare un email google o email samtrevano ad hoc?   **Domanda non posta**  Inoltre riguardano il DB mi sono accorto di dover aggiungere un campo email anche per gli allievi coinvolti, in modo da inviare loro un email. Oltre a questo ho dovuto aggiungere un’entità per memorizzare l’accettazione o il rifiuto della pianificazione.  Ho chiesto un consiglio alla Proff.sa. Cereda per l’impostazione dello stile grafico del sito nell’ambito di come mostrare/modificare gli orari di docenti, classi, ed aule. Abbiamo concluso di utilizzare un modal che appaia al click sul elemento desiderato nella tabella.  Inoltre dopo aver parlato con il formatore e avergli posto le prime 3 domande, abbiamo concluso di eliminare la relazione n;m per studenti-progetto. In pratica si escludono progetti di gruppo, **LPI si riferisce solo ai progetti di 4°.**  Per il *desing* delle interfacce ho creato solamente 3 *concept*. Il primo è quello della home page, il secondo mostra un’idea di come verranno mostrati i dati di aule, docenti, ecc. le tabelle saranno modificabili. Se si cliccherà su una colonna a parte verrà aperta una tabella modificabile per gestire la pianificazione del tempo.  Ho creato la base del sito, dato che sono leggermente in anticipo sulla pianificazione e il sito è creato, per oggi documento.  Documentando ho trovato un errore nello schema di flusso dell’admin, non ho messo l’autenticazione per confermare la pianificazione corretto. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Nei tempi. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Wizzard di inserimento dati protetto da login |