Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | Trevano | | |
| Data | 12.05.2023 | | |
| Mattino | 08:20 – 11:35 | Pomeriggio | 12:30 – 14:00 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 08:20 – 08:50 🡪 Invio dati backend  08:50 – 09:10 🡪 Modello generale per pulizia dei dati  09:10 – 09:50 🡪 Salvataggio dati generali  10:05 – 10:20 🡪 Salvataggio dati generali  10:20 – 10:25 🡪 Diario  10:25 – 10:55 🡪 Salvataggio dati altre pagine  10:55 – 11:00 🡪 Diario  11:00 – 11:35 🡪 Documentazione e Gantt consuntivo  12:30 – 13:55 🡪 Documentazione  13:55 – 14:00 🡪 Diario |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Il primo problema della giornata si è presentato con l’invio dei dati con AJAX. Non capivo perché non funzionava, ho poi scoperto che i parametri inseriti della funzione erano invertiti rispetto a quello che pensavo.  Risolto quello ho creato un file Model di base per le funzioni generali e vi ho inserito una funzione per validare un input.  Infine son partito con il salvataggio dei dati veri e propri, ho riscontrato dei problemi di logica e problemi soprattutto con il campo datetime, che non riesco a gestire correttamente.  Passo avanti e tornerò su questo problema.  Ho inserito i filtri e imbastito il salvataggio dei dati anche per le altre pagine senza particolari problemi  Ho poi documentato un po’ di controller e modelli, e ho anche documentato tutti i test case e le prove dei test case, correggendo anche i requisiti |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Non nei tempi. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Continuare pagine salvataggio dati. |