Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | Trevano | | |
| Data | 16.05.2023 | | |
| Mattino | 08:20 – 11:35 | Pomeriggio | - |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 08:20 – 08:30 🡪 Inserimento dati studente  08:30 – 08:50 🡪 Incontro perita  08:50 – 08:55 🡪 Diario  08:55 – 09:40 🡪 Inserimento dati studente/progetto e select modificata  09:40 – 09:45 🡪 Modifica DB per campo progetto.nome  09:45 – 09:50 🡪 Diario  09:55 – 11:00 🡪 Inizio idea pianificazione + refactor view non funzionate  11:00 – 11:15 🡪 Pulsante evento generazione  11:15 – 11:30 🡪 Commenti codice e chiusura lavori  11:30 – 11:35 🡪 Diario |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Dovrei parlare con il formatore riguardo lo sviluppo del progetto e le parti che probabilmente non finirò.  Ho dovuto modificare l’input select e il controller per generarlo in modo da inserire, come valore all’interno di ogni opzione, l’id del docente o della classe. Ho completato senza problemi l’inserimento dei dati di uno studente. Ma devo allungare il campo nome del progetto ad un TEXT, visti i nomi lunghi dei nostri progetti.  Ho avuto qualche difficolta nell’immaginare concretamente il sistema di pianificazione. Come prima cosa devo però creare l’evento vero e proprio, usando il pulsante apposta. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| A livello di Gantt ho raggiunto l’attività giusta, ma sono indietro. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Continuare motore generazione eventi |