Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | Trevano | | |
| Data | 23.05.2023 | | |
| Mattino | 08:20 – 11:35 | Pomeriggio | - |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 08:20 – 10:45 🡪 Documentazione (implementazione model e view)  10:45 – 10:50 🡪 Commenti codice  10:50 – 11:30 🡪 Documentazione (implementazione view e controlelr)  11:30 – 11:35 🡪 Diario e chiusura lavori |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Oggi ho reputato necessario documentare. Ho riorganizzato l’ordine degli elementi nella doc (View 🡪 Controller 🡪 Model) in modo da seguire un filo logico.  Ho completato la documentazione della view e commentato qualche modello.  Ho iniziato e sono a circa ¼ della documentazione dei controller. Prevedo di spiegarne esaustivamente uno e gli altri solo accennare eventuali modifiche. Invece per il controller *student* devo documentare il DropDown |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Ritardo. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Continuare motore generazione eventi  Documentazione |